|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | **Модернизация помещения (аудитория №35 общей площадью 44,7 кв.м.) в учебном корпусе №6 по ул. Захарова, 32 в г.Гродно** |
| Код объекта | **31.16-СМ** |
| Наименование здания, сооружения | **Модернизация помещения (аудитория №35 общей площадью 44,7 кв.м.) в учебном корпусе №6 по ул. Захарова, 32 в г.Гродно** |
| Шифр здания, сооружения | **1** |
| Комплект чертежей | **ОВ** |

**Локальная смета (Ресурсно-сметный расчет) № 3**

на **Отопление и вентиляция.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Составлена в ценах на | **1 ИЮЛЯ 2016** | Цены | **без НДС** | Стоимость  **1.344** тыс. руб. |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  |

| №пп | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | | Материалы, изделия, конструкции  (Оборудование, мебель, инвентарь) | Транспорт | Общая стоимость |
| Количество | Всего | В т.ч. зарпл. машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж363 Внутpенние спецpаботы Вентиляция и кондициониpование воздуха | | | | | | | | | |
| 1 | Е20-36-1  (70.26 / 66.8) | МОНТАЖ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ УСТАНОВКИ Стесненность К=1,2 | шт | 34.37 | 3.4 | 1.72 | 8.46 | 0.69 | 46.92 |
| 2 | 68.74 | 6.80  К1=1.2 | 3.44 | 16.92 | 1.38 | 93.84 |
|  | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел/ч | 4.53 |  |  |  |  |  |
| 15.19 | 68.74 |  |  |  |  |  |
|  | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | м/ч |  | 7.46 | 3.78 |  |  |  |
| 0.912 |  | 6.8 | 3.44 |  |  |  |
|  | С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | т |  |  |  | 2 166.61 | 8.9% |  |
| 0.0034 |  |  |  | 7.36 | 0.66 |  |
|  | С101-82505 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | кг |  |  |  | 3.09 | 8.9% |  |
| 1.34 |  |  |  | 4.14 | 0.38 |  |
|  | С300-3700-1 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | кг |  |  |  | 3.35 | 6.3% |  |
| 1.62 |  |  |  | 5.42 | 0.34 |  |
| 2 | Ц8-81-2  (51.69 / 36.85) | МОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ/ПИТАНИЯ Стесненность К=1,2 | шт | 7.98 | 1.65 | 0.57 | 0.2 | 0.01 | 9.84 |
| 2 | 15.96 | 3.30  К1=1.2 | 1.14 | 0.40 | 0.02 | 19.68 |
|  | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел/ч | 4.52 |  |  |  |  |  |
| 3.53 | 15.96 |  |  |  |  |  |
|  | М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | м/ч |  | 19.13 | 5.32 |  |  |  |
| 0.096 |  | 1.84 | 0.52 |  |  |  |
|  | М400002 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | м/ч |  | 15.21 | 6.49 |  |  |  |
| 0.096 |  | 1.46 | 0.62 |  |  |  |
|  | С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | т |  |  |  | 2 166.61 | 8.9% |  |
| 0.00012 |  |  |  | 0.26 | 0.02 |  |
|  | С552-1120 | ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ОМ-8 У4,2 | 100 шт |  |  |  | 1.15 | 4.1% |  |
| 0.12 |  |  |  | 0.14 |  |  |
| 3 | С300-13300-1 | ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА (РЕКУПЕРАТОР) ПРАНА-150 | комплект |  |  |  | 525 | 33.08 | 558.08 |
| 2 |  |  |  | 1050.00 | 66.16 | 1116.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты: | | | | 85 | 10 | 5 | 1067 | 68 | 1230 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | 60 | |
| Плановая прибыль | | | | | | | | 55 | |
| Итого по ПТМ | | | | | | | | 1344 | |
| Затраты труда рабочих | | | | | | | | 18.72 | |
| Затраты труда машинистов | | | | | | | | 1.10 | |
| ВСЕГО прямые затраты по смете: | | | | 85 | 10 | 5 | 1067 | 68 | 1230 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО**, в том числе ……………………………………………………………………………………………...... | | | | | | | | **1344** |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**………………………………………………………………………….. | | | | | | | | **193** |
| В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………………………. | | | | | | | | 69 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………… | | | | | | | | 7 |
| В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ……………………………. | | | | | | | | 3 |
| МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ…………………………………….............. | | | | | | | | 17 |
| ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………. | | | | | | | | 1 |
| ОХР и ОПР………………………………………………………………………………….... | | | | | | | | 51 |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ…………………………………………………………………….. | | | | | | | | 48 |
| **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**………………………………………………………………………...….... | | | | | | | | **1151** |
| В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………………. | | | | | | | | 16 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………… | | | | | | | | 3 |
| В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ……………………………. | | | | | | | | 1 |
| МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ…………………………………….............. | | | | | | | | 1050 |
| ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………. | | | | | | | | 66 |
| ОХР и ОПР………………………………………………………………………………….... | | | | | | | | 9 |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ…………………………………………………………………….. | | | | | | | | 6 |
| **ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ**……………………………………………………….. | | | | | | | |  |
| ТРАНСПОРТ……………………………………………………………………………………………… | | | | | | | |  |
| **ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ**……………………………………………………………………………………. | | | | | | | |  |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ…………………………………………………………...……………... | | | | | | | | 18.72 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ……………………………………………………………...…… | | | | | | | | 1.10 |
| ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ ……………………………………...…… | | | | | | | |  |
| .Составил |  |  |  |  | Т.В.НАУМКИНА |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  | А.В.ГРАМОТЕНКО |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |